## Slide 1
ПРОЦЕСС / CRM
01 / 06
Один маршрут заявки
Заявка A-014
Ответственный: Мария
Следующий контакт: 26 ноября
Статус: контакт назначен
Поступила
Назначена
Контакт назначен
Закрыта
Границы авторского проекта CRM.

## Slide 2
ПРОЦЕСС / CRM
02 / 06
Обязательные поля
Поле | Пример
Клиент | Компания Север
Предмет | Каталог на 200 позиций
Ответственный | Мария
Следующий контакт | 26 ноября
Заполненный образец позволяет обсуждать поведение формы.

## Slide 3
ПРОЦЕСС / CRM
03 / 06
Роли
Роль | Разрешение
Менеджер | Создать и вести свою заявку
Руководитель | Переназначить и видеть отдел
Администратор | Настроить справочники
Роли описывают собственную модель доступа.

## Slide 4
ПРОЦЕСС / CRM
04 / 06
Критерии приёмки
Ситуация | Ожидаемое поведение
Нет ответственного | Сохранение с объяснением остановлено
Потерян ответ | Поиск по ID без дубля
Закрытие | Причина обязательна
Критерии описаны до разработки.

## Slide 5
ПРОЦЕСС / CRM
05 / 06
Вне этого объёма
01
Бухгалтерия
02
Расчёт зарплаты
03
Сквозная аналитика
Расширения обсуждаются отдельным решением.

## Slide 6
ПРОЦЕСС / CRM
06 / 06
Предмет первой встречи
01
Проверка четырёх полей
02
Уточнение трёх ролей
03
Выбор одного канала заявок
Результат встречи — согласованная карта одного процесса.